|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **MINUTA DE REUNIÓN** | | | | | |  |
| **Tema de la Reunión:** | Asignación de trabajo a cada integrante. | | | | | |
| **Autor:** | Grupo D | | | | | |
| **Fecha:** | 03/Jul/2021 | **Hora Inicio:** | 14:00 | **Hora Fin:** | 17:00 | |
| **Lugar:** | Vía zoom y vía WhatsApp. | | | | | |
| **Referencias:** | Cuarta bitácora avance del proyecto. | | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **LISTA DE PARTICIPANTES** | | |
| **Nombre y Apellido** | **Institución/Función** | **Firma** |
| Hereira Díaz Samuel | Realizar parte del documento de pruebas. | *WhatsApp Image 2021-06-13 at 2* |
| Lozano Portilla Anthony | Realizar la interfaz del módulo Equipo. | WhatsApp Image 2021-06-13 at 3 |
| Lozano Robles Peter | Realizar parte del documento de pruebas. | *WhatsApp Image 2021-06-13 at 3* |
| Palacios Tutiven John | Realizar parte del documento de pruebas y código. Mejorar diagrama de clases. | WhatsApp Image 2021-06-13 at 2 |
| Villamar Plúas Eileen | Realizar la interfaz del módulo Colegiados. Mejorar el diagrama MER. |  |

|  |
| --- |
| **ASPECTOS TRATADOS** |

En esta reunión se asignó las diferentes tareas a realizar a cada integrante. En este avance se hizo unas correcciones al diagrama de clases, se diseñó la interfaz del sistema y se comprobó que funcionara con la base de datos, se corrigió también el modelo relacional y el diccionario de datos. Luego de asignar las actividades, nos mantuvimos al tanto con dudas que surgieron y fueron solventadas para finalizar esta entrega.

**LISTA DE ACCIONES**

* Se modificó el diagrama de clases.
* Se diseñó la interfaz del sistema y se comprobó que sea funcional con la base de datos.
* Se modificó el Modelo Relacional de la base de datos
* Se redactó el documento de pruebas.

**MÓDULOS IMPLEMENTADOS**

* **Colegiados**

Se implementaron las clases necesarias para su creación y se realizaron las pruebas necesarias para su validación.

Se diseñó la interfaz.

**Avance:** 70%

* **Equipos**


Se implementaron las clases necesarias para su creación y se realizaron las pruebas necesarias para su validación.

Se diseñó la interfaz, se conectó a la base de datos y se realizaron pruebas.

**Avance:** 75%

**ANEXOS**

URL GitHub: <https://github.com/Rystron2007/Construccion>

**

